# 附件1

# 盐城工学院中层干部业绩信息采集表

| 姓 名 | 卜迎春 | 现任职务 | 基建处副处长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年 亮点工作 | 1.协助部门处长完成学生宿舍项目立项审批、开工建设等工作。本人侧重完成立项3个阶段技术数据认定、文本审核和职能部门审批协调工作；并参与协调开工建设前期图纸报审相关工作。 2.协助部门处长完成宿舍楼建设相关费用减免工作，减少项目建设投资约250万元。 3.协助部门处长进行校园规划修编工作。完成希望大道校区宿舍区局部约37亩规划调整工作，天山路校区518亩规划正在进行中。本人侧重协调东南大学设计团队、城投集团、审批部门及校内部门相关工作。 4.协助部门处长完成天山路校区项目建议书立项审批工作和土地预审及规划红线审批上报工作。 5. 协助部门处长完成人才公寓1-4号楼不动产权证办理工作。本人侧重协调归口管理部门相关工作。 |
| 2021年 个人负责工作未完成情况 | 进行校园规划修编为跨年度工作：其中天山路校区规划正在进行中，主用原因是(1)该地块位于生态管控区，须经省厅9个部门批准，耗时较多，现已完成;(2)因该地块涉及亭湖区有关问题，用地设计红线尚未准确划出，该项工作正在协调进行中；(3)该地块规划布局方案学校已完成讨论工作，具体楼宇及平面功能正与相关学校职能部门及二级学院对接、协调中。 ...... |

注: 1.请对照年度目标任务，结合个人负责工作填写；

- 每个栏目的工作请以条目式列出即可